【協議内容の記入方法について】

＜記入上の留意点＞

・　「補助事業計画[№・事業内容・事業費]」は、補助金交付申請書に添付されている補助事業計画の別紙内訳に準じて記入してください

※お手元の補助金交付申請書の控えからご確認ください。

| 別紙内訳 補助事業計画書 交付申請書 № | 設備等の名称 | 設置場所 | 数量 | 内容 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 倉庫建替工事 | ○○市○-○ | １ | 木造2階建 50㎡ | 2,000,000 |
| ２ | 工場立替工事 | ○○市○-○ | １ |  | 5,000,000 |
| ３ | 車両 | ○○市○-○ | １ | Ａ社製 □□ | 1,500,000 |
| … | … | … | … | … | ○○ |
| 合 計 |  |  |  |  | ○○ |

・　事業内容の何（相手先、規模、構造、仕様等）が変更になるのか、なぜ変更になるのかを具体的に記入してください。「事業費が上がった」、「メーカーを変えた」という結果のみの記載では、変更案の可否を判断できません。

・　事業費が増額となった場合、増額分の費用をどう工面されるのかも記入してください。

＜記入例＞

| № | 補助事業計画 |  | 変更案 |  | 変更の理由（必須） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業内容 | 事業費 | 事業内容 | 事業費 |  |
| １ | 倉庫建替工事 木造2階建 50㎡ | 2,000,000 | 倉庫建替工事 規模構造変更なし | 2,500,000 | 発注先から、資材高騰のため工事費が当初の契約額を上回るとの申し入れがあった。 増額分は金融機関から借入予定。 |
| ２ | 工場立替工事 ○○市○－○ | 5,000,000 | 工場立替工事 ○○市◇－△ | 5,000,000 | 予定していた事業地が○年○月まで建築規制がかかることが判明したため、改めて事業地を選定したところ、変更先の地権者と概ね合意した。 |
| ３ | 車両（４ｔトラック） Ａ社製 □□ | 1,500,000 | 車両（４ｔトラック） Ｂ社製 △△ | 1,500,000 | Ａ社から在庫不足により納期未定と言われたため、別業者に発注を試みたところ、Ｂ社から同等の車両の調達が可能との返答があった。 |