別添１

令和５年度岩手県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画

岩手県のポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）の処理を確実かつ適正に実施するため、岩手県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画（平成29年７月変更。以下「県処理計画」という。）第４章第２節及び北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業におけるＰＣＢ廃棄物の搬入者等に対する指導等の方針（平成19年１月決定）に基づき、次のとおり令和５年度岩手県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画を定めます。

１　処理対象ＰＣＢ廃棄物

ＰＣＢ廃棄物は、ＰＣＢ濃度により高濃度ＰＣＢ廃棄物（ＰＣＢ濃度が0.5％を超えるもの）と、低濃度ＰＣＢ廃棄物（ＰＣＢ濃度が0.5％以下のもの。微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等を含む。以下同じ。）に分類されます。

ただし、可燃性汚染物等（①汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ＰＣＢが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの②廃プラスチック類のうち、ＰＣＢが付着し、又は封入されたもの。以下同じ。）については、令和元年12月のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号。以下「ＰＣＢ特措法」という。）の改正により、ＰＣＢ濃度が10%以下の廃棄物が低濃度ＰＣＢ廃棄物に分類されます。

（１）高濃度ＰＣＢ廃棄物

中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）北海道ＰＣＢ処理事業所で確実かつ適正に処理します。

【当初処理施設対象物（脱塩素化分解法で処理）】：大型変圧器・コンデンサー等

| 変圧器類 （トランス類） | ＰＣＢを使用した高圧変圧器、低圧変圧器、リアクトル、計器用変成器、放電コイル及び整流器等で３㎏以上のもの |
| --- | --- |
| コンデンサー類 | ＰＣＢを使用した高圧コンデンサー、低圧コンデンサー及びサージアブソーバで３㎏以上のもの |
| ＰＣＢ油類 | 廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油 |

【増設施設処理対象物（プラズマ溶融分解法で処理）】：安定器及び汚染物等

| 安定器及び汚染物等 | ＰＣＢを使用した照明器具用安定器、３ｋｇ未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウェス、汚泥、その他汚染物 |
| --- | --- |

（２）低濃度ＰＣＢ廃棄物

環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事が許可する施設（以下「無害化処理認定施設等」という。）で確実かつ適正に処理します。

２　処理対象ＰＣＢ廃棄物の処分期間

ＰＣＢ廃棄物は有害であるため、ＰＣＢ特措法で定められた期限までに必ず処分しなければなりません。

また、使用中のＰＣＢ含有変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、確実かつ適正に処分する必要があります。

（１）高濃度ＰＣＢ廃棄物

大型変圧器・コンデンサー等： 令和３年度末（令和４年３月31日）まで（終了）

安定器及び汚染物等： 令和４年度末（令和５年３月31日）まで

（２）低濃度ＰＣＢ廃棄物

令和８年度末（令和９年３月31日）まで

３　岩手県内のＰＣＢ廃棄物の処分実績及び進捗率について

ＰＣＢ特措法第８条に基づき、ＰＣＢ廃棄物保管事業者等から県知事（中核市である盛岡市については市長。以下同じ。）に提出された届出等から推計した、県内のＰＣＢ廃棄物の総量、累計処分量、残存量、処分進捗率（令和４年３月31日現在）は以下のとおりです。

表　岩手県内のＰＣＢ廃棄物の処分実績及び進捗率等（令和４年３月31日現在）

※　総量＝累計処分量＋残存量ですが、端数処理の関係で一致しない場合があります。

４　令和５年度処理計画

処分期間内に確実かつ適正に全量処分が完了するように処理を進めます。

（１）高濃度ＰＣＢ廃棄物

処理期限までに処理されなかった高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器及び汚染物等）は、計画的処理完了期限内に行政代執行の実施を含めて全て処理します。

（２）低濃度ＰＣＢ廃棄物

保管事業者及び使用事業者の理解のもと計画的かつ効率的に処理を進めるものとします。

また、各保管事業者等は、無害化処理認定施設等において、搬入時期等について個別協議のうえ処理します。

５　適正処理を推進するための方策

ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理方法については、県処理計画に定めるもののほか、次のとおり取扱うこととします。

（１）ＰＣＢ廃棄物の収集運搬

関係自治体及びＪＥＳＣＯ等と協力し、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬に携わる全ての者に対する指導等を行い、処理施設への安全かつ計画的な搬入を確保することとします。

ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な収集運搬については、「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン（平成23年８月環境省改訂）」、「低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン（令和元年12月環境省改訂）」及び「岩手県ＰＣＢ廃棄物収集運搬実務要領（平成28年３月一部改訂）」によることとします。

（２）ＰＣＢ廃棄物処理に関する普及啓発の実施

保管事業者等に対して、期限内の処分と処理施設への安全で効率的な運搬が行われるよう、処理の必要性や計画的なＰＣＢ使用製品の使用中止等について必要な情報の提供に努め、ＰＣＢ廃棄物処理への理解を進めることとします。

（３）その他

このほか、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理に当たって必要な事項等については、国、ＪＥＳＣＯ及び北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る広域協議会と協議、調整して定めるものとします。