別紙１

番　　　号

年　月　日

（工事所管課長等）　　　様

入　札　課　長

低入札価格調査制度に係る調査の実施について

年　月　日に執行した（条件付一般・一般）競争入札については、別添入札調書のとおり調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者があり、落札決定を保留し、下記の者を調査対象者として決定したので通知します。

なお、調査にあたっては、低入札価格調査制度に関する事務処理要領（平成15年1月28日付け総務第1100号。以下「要領」という。）第７及び低入札価格調査制度の実施に関する事務処理細則（平成15年１月28日付け総務第1101号。以下「細則」という。）に基づき適正に実施願います。

また、調査実施後は、速やかに調査結果を報告願います。

記

1.　調査対象工事名

2.　調査対象者

3.　調査内容

要領別紙３記載のとおり

4.　提出書類

(1)　低入札価格調査票（要領第７第７項で定める様式第21号及び付表）

(2)　調査対象者提出書類一式

(3)　低入札価格調査チェックリスト（細則３(3) (ｲ)及び(ｵ)で定める別紙４）

別紙２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本庁発注工事における低入札価格調査手順

| 出納局総務課入札担当 | 工事所管課等 | 標準処理日数 |
| --- | --- | --- |
| 【低入札価格調査】 入札執行 失格基準価格による判定※失格基準価格設定 保 留 数値的判断基準による判定 失 格（調査終了 入札参加資格審査 結果通知 （工事費内訳書添付） 調査への協力（随時） ※ 書類審査結果の確認・助言 ※ 聴き取り調査へ同席 入札担当受理 「低入札価格調査審査会」開催、審査 低入札価格調査審査会（合議制）による審査 出納局副局長へ報告・落札決定 （※特に必要があると認められるときは、競争入札審議会に附議） 落札結果通知 追跡調査対象工事に指定 | 低入札価格調査実施 調査対象者へ資料提出依頼 調査対象者より資料受理 ・重点調査項目の決定 ・書類審査（チェックリストの作成） ・聴き取り調査の実施（チェックリストの作成） 調査結果のとりまとめ （低入札価格調査票の作成） 結果通知受理 | ０ 速やかに 通知日の翌日から３日以内資料提出 10日程度 ５日程度 15日程度 |
| 【着工後：フォローアップ（追跡調査）】 工事所管課等の監督体制の強化対策に加え、出納局が低入札価格調査のフォローアップ（追跡調査）を行うこととし、 低入札調査時の申告内容と相違がないかどうか下記により完成時まで継続的に監視する。 １ 着工時の重点調査項目 ・施工体制台帳及び施工体系図の提出を求め、下請状況の確認を行い、調査内容と差異はないか。 ・前払金は、適正に支出されているか。 ・配置技術者は適正であるか。 ２ 施工中の重点調査項目 ・下請､資材業者への支払状況は､適正であるか。違う場合の理由は妥当か。 ・現地調査の実施（ヒアリング） ３ 完成検査時の重点調査項目 ・調査内容と実態との乖離の有無。 ・調査時の低入札の理由の妥当性の確認。 ・請負工事費の使途は適切であったか。 ・協力会社（下請、資材業者）の状況、支払状況は妥当であるか。 ・現地調査の実施（ヒアリング）。 |  |  |

別紙３

数値的判断基準による判定表

判定基準適用区分：　適用区分（　　　　　　　　）

| 項 目 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計金額 (a) |  |  |  |  |  |
| 判 定 基 準 | ％ | ％ | ％ | ％ |  |

| 合算額の算出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 判定対象 業 者 名 | 見積金額 (b) |  |  |  |  |  |  |  | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率 (b)/(a) | 判定 | 率 (b)/(a) | 判定 | 率 (b)/(a) | 判定 | 率 (b)/(a) | 判定 | 合算判定※ |
|  |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) | 合格 ※ (失格) |
|  |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) | 合格 ※ (失格) |
|  |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) |  | 合格 (失格) | 合格 ※ (失格) |

※　全ての入札者がいずれかの費目において判定基準を下回る場合は、合算額により判定する。

| 落札候補者 （調査対象者） |  |  | 判定担当者 職・氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判定確認者 職・氏名 |  |

別紙４　　　　　　　　　　　　　　　　低入札価格調査チェックリスト

| 工事名 |  |  | 工事場所 |  |  |  |  | 入札日 落札日 | 年 月 日 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査対象者名 | （入札順位 第 順位） |  | 工事所管 課等名 |  |  |  |  | 調査担当責任者 職・氏名 |  |  |
| 聴き取り調査 | 聴取先 | 聴取相手 職・氏名 |  | 聴取日時 |  | 聴取先 | 聴取相手 職・氏名 |  |  | 聴取日時 |
|  | １（元請） |  |  | 月 日 ： ～ ： |  | ２（下請） | ① ② |  |  | 月 日 ： ～ ： |
|  | ３（機材） | ① ② |  | 月 日 ： ～ ： |  | ４（資材） | ① ② |  |  | 月 日 ： ～ ： |

| 調査項目 |  | 提出書類 | 書類の 有無 | 確認事項 | 書類審査 | 聴き取り調査 | 審査結果 | 良否 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工事費内訳書の検討 | 工事費内訳書 | □ 有 □ 無 | ① 調査対象者の工事費内訳書の各項目について、発注者が示した設計数量、品質・規格を満たしているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 重点調査項目に係る下請予定業者及び資材購入予定業者等の見積書の数量、品質・規格について、調査対象者の工事費内訳書と内容が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ③ 総合評価落札方式で技術提案を求めている場合、提案事項に係る経費が計上されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| － | 調査への協力 | 要領別紙3に掲げる書類 |  | ① 提出期限を守ったか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 提出書類は期限までに整っていたか。（ただし、合理的な理由があり工事所管課長等の承認を得たものを除く。） |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| 4 (1) | 当該価格で入札した理由 | 理由書（様式第1号） | □ 有 □ 無 | ① 各調査項目と理由が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| (2) | 地理的条件 | 図示 | □ 有 □ 無 | ① 各調査項目と理由が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 項目(5)手持ち工事の状況と内容が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| (3) | 施工体制（施工体制台帳及び施工体系図） | ア 配置予定技術者名簿（様式第2号） イ 施工体制台帳（様式第3号） ウ 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（様式第4号） エ 増員配置技術者の資格免許等の写し及び健康保険証等雇用関係を証明する書類の写し | □ 有 □ 無 | ① 項目(11) 下請への発注予定と内容が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  | □ 有 □ 無 | ② 増員配置技術者は、主任（監理）技術者と同一の要件（工事経験を除く。）を満たす技術者であるか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (4) | 工程 | 工程表 | □ 有 □ 無 | ① 適切な施工、工程管理がなされない恐れがないか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 項目(10)労務職員の月別配置計画、(11)下請への発注予定と内容が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| (5) | 手持ち工事の状況 | ア 手持ち工事の状況（様式第5号） イ 手持ち工事と経費節減理由が関連する場合は、当該関連性及び節減理由が明確に判明する書類 | □ 有 □ 無 | ① 経費の節減理由に、手持ち工事に関連する事項を記載している場合 調査対象工事付近における手持ち工事及び関連する手持ち工事の状況から、現場管理費等の節減が可能であるか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ② 調査対象工事に配置予定の技術者の専任性は確保されているか。（入札参加申請時の技術者を専任配置することが可能か。） |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| (6) | 手持ち資材の状況 | ア 手持ち資材の状況（様式第6号） イ 資材の保管状況の写真 | □ 有 □ 無 | ① 経費の節減理由に、手持ち資材の活用を記載している場合 資材の使用予定量が、調査対象工事施工に必要な量を確保しているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ② 資材購入が必要な場合、(7) 資材購入予定と内容が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (7) | 資材購入予定 | ア 資材購入予定一覧（様式第7号） イ 購入予定業者からの見積書 ウ 過去の同種資材の購入における購入予定業者との取引状況が判明する資料（見積書・納品書・請求書等） エ 同種取引について購入予定業者が初取引の場合 (ｱ) 過去の同種資材の購入における他業者との取引状況が判明する資料 (ｲ) 購入予定業者との過去の類似取引の状況が判明する資料 | □ 有 □ 無 | ① 経費の節減理由に、低価格での購入が可能としている場合 (ｱ) 購入予定業者の見積書により、経費節減の理由が明確に確認できるか。 (ｲ) 別途、購入予定業者からのヒアリングを実施し、当該価格での納品が可能な理由の確認を行う。（調査対象者からの指値による見積もりで、採算割れとなっていないか確認する。） |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ② 重点調査項目に係る資材購入について、購入予定業者との過去の取引と、今回の予定とを比較して、著しく低額となっていないか。 (ｱ) 低額となっている場合は、その根拠が説明されているか。 (ｲ) 別途、購入予定業者からのヒアリングを実施し、今回納入において低額とできる理由の確認を行う。（調査対象者からの指値による見積もりで、採算割れとなっていないか確認する。）。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ③ 購入予定者からの見積書の添付がない場合、又は見積書記載内容と異なる金額により工事費内訳書が作成されている場合、工事費内訳書作成の根拠を提示させ、内容を確認する。 (ｱ) 算定金額に相当の理由があるか。 (ｲ) 過去の取引状況と、算定金額に著しい乖離はないか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (8) | 手持ち建設機材の状況 | ア 手持ち建設機材の状況（様式第8号） イ 機材の保管状況の写真 | □ 有 □ 無 | ① 必要数量が確保されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ② 経費の節減理由に、手持ち建設機材の活用を記載している場合 手持ち機材の活用により、節減が図られる理由が明確に示されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ③ ②において減価償却分経費を計上していない場合、その理由は妥当か。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ④ 機材の借上げが必要な場合、（9）建設機材の借上げ予定と内容が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (9) | 建設機材借上げ予定 | ア 建設機材借上げ予定一覧（様式第9号） イ 借上げ予定業者からの見積書 ウ 過去の同種機材の借上げにおける、借上げ予定業者との取引状況が判明する資料（見積書・納品書・請求書等） エ 同種取引において借上げ予定業者が初取引の場合 (ｱ) 過去の同種機材の借上げにおける他業者との取引状況が判明する資料 (ｲ) 借上げ予定者との過去の類似取引の状況が判明する資料 | □ 有 □ 無 | ① 経費の節減理由に、低価格での借上げが可能としている場合 (ｱ) 借上げ予定業者の見積書により、経費節減の理由が明確に確認できるか。 (ｲ) 別途、借上げ予定業者からのヒアリングを実施し、当該価格での貸し出しが可能な理由の確認を行う。（調査対象者からの指値による見積もりで、採算割れとなっていないか確認する。） |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ② 重点調査項目に係る建設機材借上げについて、借上げ予定業者との過去の取引と、今回の予定とを比較して、著しく低額となっていないか。 (ｱ) 低額となっている場合は、その根拠が説明されているか。 (ｲ) 別途、借上げ予定業者からのヒアリングを実施し、今回貸し出しにおいて低額とできる理由の確認を行う。（調査対象者からの指値による見積もりで、採算割れとなっていないか確認する。） |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ③ 借上げ予定者からの見積書の添付がない場合、又は見積書記載内容と異なる金額により工事費内訳書が作成されている場合、工事費内訳書作成の根拠を提示させ、内容を確認する。 (ｱ) 算定金額に相当の理由があるか。 (ｲ) 過去の取引状況と、算定金額に著しい乖離はないか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (10) | 労務職員の配置計画等 | ア 労務職員の月別配置計画（様式第10号） イ 職種ごとの労務単価（様式第11号） ウ 手持ち工事と調査対象工事との間で労務職員の配置において関連がある場合については、手持ち工事における労務職員の配置状況と調査対象工事配置予定者の関連が判明する書類 エ 過去の同種工事における職種ごとの労務単価（最低単価）が判明する書類 | □ 有 □ 無 | ① 契約対象工事における必要数量が確実に確保されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 労務職員の配置において手持ち工事と調査対象工事の配置の関連がある場合 手持ち工事における労務職員配置状況を確認し、調査対象工事の必要数量の確保と整合しているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ③ 労務単価（自社・下請を問わず）は、最低賃金以上であり、適正価格となっているか。 同種工事の労務単価と比較して低額となっていないか。 低額となっている場合、その根拠は説明されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| (11) | 下請への発注予定 | ア 下請予定一覧（様式第12号） イ 下請予定業者からの見積書 ウ 過去の同種の下請契約における下請予定業者との取引状況（見積書（内訳が判明するもの）・請書又は契約書・請求書） | □ 有 □ 無 | ① 施工体制台帳と整合性が図られているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  | エ 同種下請契約について、下請予定業者が初取引の場合 (ｱ) 過去の同種の下請契約における他業者との取引状況が判明する資料 (ｲ) 下請予定業者との過去の類似取引の状況が判明する資料 |  | ② 下請予定業者は、当該下請工事に係る建設業許可を有しているか。建設業許可を受けずに500万円以上（建築一式工事にあっては1,500万円以上）の下請をすることとしていないか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ③ 経費の節減理由に、下請の協力としている場合 (ｱ) 下請予定業者の見積書により、経費節減の理由が明確に確認できるか。 (ｲ) 別途、下請予定業者からのヒアリングを実施し、当該価格での下請が可能な理由の確認を行う。（調査対象者からの指値による見積もりで、採算割れとなっていないか確認する。） |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ④ 重点調査項目に係る下請について、下請予定業者との過去の取引と、今回の予定とを比較して、著しく低額となっていないか。 (ｱ) 低額となっている場合は、その根拠が説明されているか。 (ｲ) 別途、下請予定業者からのヒアリングを実施し、今回下請において低額とできる理由の確認を行う。（調査対象者からの指値による見積もりで、採算割れとなっていないか確認する。） |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ⑤ 下請予定業者からの見積書の添付がない場合、又は見積書記載内容と異なる金額により工事費内訳書が作成されている場合、工事費内訳書作成の根拠を提示させ、内容を確認する。 (ｱ) 算定金額に相当の理由があるか。 (ｲ) 過去の取引状況と、算定金額に著しい乖離はないか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ⑥ 一括下請の疑いがあるものは、ヒアリングにより当該工事に対する実質的な関与について確認を行う。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (12) | 過去に施工した公共工事の成績 | ア 過去に施工した工事一覧(様式第13号) イ 契約書写し ウ 公共工事においては、施工体制台帳及び施工体系図 （イ、ウは、発注者から指示があった場合に提出すること） | □ 有 □ 無 | ① 調査対象工事の施工にあたり必要な技術力や経験が充分にあるか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 当年度又は過去５年度の県営建設工事において、調査基準価格を下回り契約した工事がある場合、当該工事の成績を調査し、65点未満の成績となっていないか確認する。 （本項目については、一覧表から該当工事を確認し、発注者自ら確認する。（調査対象者には問わない。また、成績確認対象工事は、調査対象工事と同一業種であるか否かを問わない。）） |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ③ 当年度又は前年度完成した県営建設工事がある場合、当該工事の成績を調査し、65点未満の成績となっていないか確認する。 （本項目については、発注者自ら確認する。（調査対象者には問わない。また、成績確認対象工事は、調査対象工事と同一業種であるか否かを問わない。）） |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (13) | 安全管理の状況 | ア 安全管理経費の内訳書（様式任意） 率計上している場合にあっては、当該率に含まれる項目、各項目への配分予定額及び過去の同種工事における安全管理経費の配分状況 イ 安全管理に日頃から留意している事項及び調査対象工事施工にあたり特に留意する事項に関する報告書（様式任意） | □ 有 □ 無 | ① 工事費内訳書と整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 必要な安全管理経費が盛込まれているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ③ 交通誘導員等の配置計画は適正か。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (14) | 経営状況及び信用状況 | なし |  | ① 経営状況及び信用状況に問題はないか。 （本項目については、発注者が保証会社等へ照会を行い調査する。） |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| (15) | 建設副産物の搬出予定 | ア 建設副産物の搬出予定状況（様式第14号） イ 受け入れ予定個所からの見積書 ウ 過去において同種の建設副産物を搬出した場合における取引状況が判明する書類（建設副産物名、処理量及び請求額） | □ 有 □ 無 | ① 建設副産物の搬出予定地、処理体制等が発注仕様書等に合致しているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ② 適正な処理を行っている搬出地（中間処理を含む。）を選定しているか。（許可産廃の種類を確認しているか。） |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ③ 受け入れ予定個所の見積書等により、処理価格の算出根拠が明確に示されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
|  |  |  |  | ④ 同種の建設副産物の搬出を行った過去の取引事例と比較して低額となっていないか。 低額である場合、今回取引において低額となる理由が明確に示されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 □ 該当 なし |
| (16) | 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の内訳 | ア 各経費の内訳書（様式任意） 率計上している場合にあっては、当該率に含まれる項目、各項目への配分予定額及び過去の同種工事における経費の配分状況 イ 品質確保体制（品質管理のための人員体制）（様式第15号） ウ 品質確保体制（品質管理計画書）（様式第16号） エ 品質確保体制（出来形管理計画書）（様式第17号） オ 安全衛生管理体制（安全衛生教育等）（様式第18号） カ 安全衛生管理体制（点検計画）（様式第19号） | □ 有 □ 無 | ① 工事費内訳書と整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ② 必要な経費が盛込まれているか。 (ｱ) 共通仮設費の積上げ項目について適正に計上されているか。 (ｲ) 自社の技術者に係る給与等が必要人数・必要月数分計上されているか。 (ｳ) 社会保険料の算出方法は適正か。 (ｴ) 建退共掛金について、(10)労務職員の配置計画で示された人数のうち建退共対象者数に見合った金額か。不足する場合、予備的経費による充当が可能か。 (ｵ) 下請予定業者等の見積書で示されている経費等は、外注経費として適正に計上されているか。 (ｶ) その他必要な経費が盛込まれているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ③ 項目(13) 安全管理の状況と内容が整合するか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
|  |  |  |  | ④ 品質確保体制・安全衛生管理体制は適正か。 (ｱ) 工事内容に応じた適正な計画となっているか。 (ｲ) 必要な経費が共通仮設費・現場管理費等に計上されているか。 |  |  |  | □ 良 □ 否 |
| (17) | その他 | （必要に応じ書類指示） | □ 有 □ 無 |  |  |  |  | □ 良 □ 否 |

別紙５

低入札価格調査実施工事追跡調査票

| 工事名 |  | 請負者名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 | 工事所管公所 |  |

| 時期 | 確認項目 | 確認内容 |  | 確認日 | 良・否 | 指示事項 | 指示に対する是正状況 | 是正状況 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 確認書類 |  |  |  |  |  |
| 着工時 | 施工体制 | 施工体制台帳及び施工体系図が調査時点と合致しているか。 | ・施工体制台帳 ・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下請業者等は、調査時点の予定者と合致しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 | 工程が施工体制と整合性が図られているか。また、調査時点と合致しているか。 | ・工程表 |  |  |  |  |  |
|  | 経理帳簿 | 契約対象工事専用の経理帳簿を整備しているか。 | ・経理帳簿 ・指定口座通帳 |  |  |  |  |  |
|  | 前払金の使途 | 前払金の使途は適切か。 | ・支払書類 ・経理帳簿 |  |  |  |  |  |
|  | 施工途中確認時期の指定 | （施工体制及び工程の確認により、施工途中確認時期を指定する。） |  |  |  | 【指定時期】 |  |  |
| 施工途中 | 下請等契約の締結状況 | 着工時と施工体制に変更はないか。 | ・施工体制台帳 ・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 |  |  |  |  |  |

| 時期 | 確認項目 | 確認内容 |  | 確認日 | 良・否 | 指示事項 | 指示に対する是正状況 | 是正状況 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 確認書類 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下請業者と契約書を取り交わしているか。 | ・下請契約書 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下請業者、資機材納入業者との契約内容及び金額は、調査時点と合致しているか。 | ・下請契約書 ・資機材納入契約書 ・納品、請求、領収書 （契約書がない場合は、これに代わる書類） |  |  |  |  |  |
|  | 支払状況 | 請負工事費の使途は適正か。 | ・支払書類 ・経理帳簿 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下請業者、資機材納入業者への支払は適切に行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 完成時 | 施工体制 | 調査時と施工時における施工体制に違いはなかったか。 違いがある場合、その理由は妥当か。 | ・施工体制台帳 ・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 |  |  |  |  |  |
|  | 下請等契約の締結状況 | 下請業者と契約書を取り交わしているか。 | ・下請契約書 |  |  |  |  |  |

| 時期 | 確認項目 | 確認内容 |  | 確認日 | 良・否 | 指示事項 | 指示に対する是正状況 | 是正状況 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 確認書類 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下請業者、資機材納入業者との契約内容及び金額は、調査時点と合致しているか。 | ・下請契約書 ・資機材納入契約書 ・納品、請求、領収書 （契約書がない場合は、これに代わる書類） |  |  |  |  |  |
|  | 支払状況 | 請負工事費の使途は適正か。 | ・支払書類 ・経理帳簿 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下請業者、資機材納入業者への支払は適切に行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 調査時点における予定額との違いはなかったか。 違いがある場合、その理由は妥当か |  |  |  |  |  |  |
|  | 調査時点における理由書記載内容は、妥当であったか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 調査時点 | 調査担当者 職・氏名 |
| --- | --- |
| 着工時 |  |
| 施工途中 |  |
| 完成時 |  |